Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 2001

AT: Sra. Claudia Félix, Canal Brasil

De: Marcelo Albagli

CaNVAS Ltda.

www.canvas.com.br

canvas@canvas.com.br

Tels.: (21) 2245-9248 / 2205-0292

Rua do Catete, 311/s. 919

Largo do Machado - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22240-002

...............................................................................................................................

Prezada Claudia Félix,

Segue a proposta para criação e implementação de uma área comemorativa para website do Canal Globosat “Canal Brasil”.

Em caso de dúvidas favor entrar em contato.

Atenciosamente,

Marcelo Albagli - Diretor de Projetos

Celular: (21) 9248.1365

...

Proposta para criação e implementação de uma área comemorativa para website do Canal Globosat “Canal Brasil”:

O projeto tem como escopo a criação e implementação de uma nova área, que visa a comemoração dos 3 anos do Canal Brasil. Nesta nova área estará sendo contada a história do canal, apresentando seus momentos marcantes, entrevistas, a equipe e etc.

Para tornar esta área mais ilustrativa, estaremos utilizando imagens, vídeos e recursos em Macromedia Flash 5.0.

CANAL BRASIL 3 ANOS:

1. História: Será contada mais detalhadamente a história do canal, o seu surgimento e desenvolvimento;

2. Linha do Tempo: Será traçada uma linha do tempo que mostrará momentos marcantes do canal em paralelo aos acontecimentos do cinema brasileiro, nestes 3 anos de existência;

3. Entrevistas: Serão apresentadas as entrevistas mais marcantes destes 3 anos com autores, diretores e pessoas de que alguma maneira estiveram ligadas ao cinema brasileiro. Serão incluídas entrevistas com diretores do canal;

4. Galeria: eventos, campanhas e prêmios onde o canal esteve envolvido nestes 3 anos;

5. Equipe: Fotos da equipe do canal;

FASES DE DESENVOLVIMENTO:

Etapa 1 - Levantamento e Concepção:

Será levantado todo o material possível sobre a estória da empresa, sua evolução e etc.

Etapa 2 - Criação do Fluxograma:

Esta etapa tem como objetivo tornar mais fácil o acesso a informação, trabalhando de forma consistente as mensagens principais da nova área, que serão responsáveis pelo sucesso do projeto. Ao final, a arquitetura da informação será então apresentada em formato HTML para aprovação pelo cliente, constituindo-se na base para a próxima fase.

Etapa 3 - Design:

Baseando-se no material fornecido a partir do levantamento inicial e da estrutura da informação criada na Etapa 2, será então proposta uma linha gráfica para a nova área. Cada tela (página) será apresentada ao cliente para aprovação. Este processo ocorre parte em reunmiões com o cliente, e parte online, através de sistema próprio da CaNVAS específico para este fim.

Etapa 4 - Implementação do layout em HTML/ASP:

Com os layouts finalmente aprovados, dá-se início a fase de implementação, que tem como objetivo a criação das página web, seguindo fielmente os layouts  finais. Neste momento estaremos projetando também o armazenamento das informações do website em banco de dados, o que otimiza o processo de manutenção do website. Imagens e textos poderão ser gerenciados de maneira rápida, segura, e sem custos adicionais para o cliente.

Etapa 6 - Desenvolvimento dos sistemas administrativos e treinamento:

Implementaremos a interface pela qual o(s) administrador(es) do website do site poderá(ão) atualizar o conteúdo do mesmo, sem a necessidade e conhecimentos técnicos para tal. Ao final desta fase, e já no escopo deste projeto, a documentação será enviada para o cliente, e, além dela, um treinamento no uso desta interface administrativa será realizado in loco, ou seja, no  estabelecimento do cliente.

Etapa 7 - Disponibilização do produto final na Internet:

Disponibilização da nova área para os usuários no domínio www.canalbrasil.com.br.

TECNOLOGIA:

A nova área seguirá a tecnologia adotada o restante do website que foi desenvolvido em ASP 3.0 e o armazenamento dos dados no banco de dados Microsoft SQL Server 7.0. A CaNVAS desenvolverá todos os sistemas e front-ends para o perfeito funcionamento nos navegadores versão 4.0 ou superiores.

FORMA DE PAGAMENTO:

A CaNVAS propõe a seguinte forma de pagamento:

40% (quarenta porcento) do valor total do projeto no aceite desta proposta;

30% (trinta porcento) do valor total do projeto na aprovação de layout;

30% (trinta porcento) do valor total do projeto a entrega do produto finalizado.

ORÇAMENTO:

R$ XX.X00,00 (xxxxxxxx mil e xxxxxxxx reais).

Obs.: No preço acima apresentado já estão incluídos os 5% referentes ao Imposto Sobre Serviços (ISS)

PRAZOS:

O prazo para o desenvolvimento deste projeto é de XX (xxxxxxx e xxxxxx) dias úteis.

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta têm validade de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de sua apresentação.

...